| Projekta numurs un nosaukums | Projekts Nr. 12-03-LL22-L413201-000004 ,,Dabas objekta labiekārtošana Aulejas ezera krastā Krāslavas novada Aulejas pagastā” |
| --- | --- |
| Īstenotājs | Krāslavas novada dome |
| Projekta mērķis | Labiekārtot dabas objektu Aulejas ezera krastā sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Aulejas pagasta Aulejas ciemā. |
| Projekta rezultāti | Projekta ietvaros labiekārtota teritorija pie Aulejas ezera 3900 m2 platībā - teritorija atbrīvota no krūmiem, koku celmiem, veikta virsmas planēšana, uzbērts drenējošs smilts slānis. Pludmalē uzstādīti 3 koka soli ar atzveltnēm, koka pārģērbšanās kabīne, koka WC ar izsmeļamu tvertni. Aulejas ezerā uzstādīta rūpnieciski ražota pontonu tipa laipa ar āķiem triju laivu piesiešanai. Projekta ietvaros iegādātā 5-vietīgā plastikāta airu laiva pieslēgta pontonu laipai. |
| Projekta aktivitātes | Labiekārtošanas darbi Aulejas ezera krastā (SIA „Līgaiši”). |
| Īstenošanas laiks | 01.08.2012. – 30.12.2012. |
| Projekta kopējais finansējums | Projekta kopējais finansējums EUR 6886,74 ar PVN. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir EUR 5080,38, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām. Krāslavas novada domes finansējums ir EUR 564,49, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām un PVN. |
| Atbildīgā iestāde | Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv |
| Sadarbības iestādes | Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” www.kraslavaspartneriba.lv Krāslavas novada pašvaldība www.kraslava.lv |
| Kontaktinformācija | Projekta vadītājs: Aivars Umbraško Tālr.: 29435179 E-pasts: auleja@kraslava.lv Mājas lapa: www.kraslava.lv Adrese: Rīgas 51, Krāslava LV 5601 |
| Darba laiks/ Pieejamība | Pastāvīgi |