| Projekta numurs un nosaukums | Projekts Nr. 13-03-LL22-L413101-000006 Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana Krāslavas novada Skuķu sociālās aprūpes centrā |
| --- | --- |
| Īstenotājs | Krāslavas novada dome |
| Projekta mērķis | Veikt Krāslavas novada Skuķu sociālās aprūpes centra vienkāršoto renovāciju, lai nodrošinātu pašvaldības ilglaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanu novadā. |
| Projekta rezultāti | Projekta īstenošanas rezultātā veikta vienkāršotā renovācija Skuķu aprūpes centra iemītnieku komforta un drošības uzlabošanai. Telpas pielāgotas ugunsdrošības normu prasībām, veikti kanalizācijas sistēmas remontdarbi un labiekārtošanas darbi centra ārpusē (bruģa seguma ieklāšana). Projekta rezultātā nodrošināti tehniskie priekšnoteikumi kvalitatīvam sociālā aprūpes centra darbam, sekmējot ilglaicīgā sociālā pakalpojuma pieejamību tuvu klientu dzīves vietai - Krāslavas novadā. |
| Projekta aktivitātes | Skuķu aprūpes centra telpu vienkāršoto renovāciju veica SIA „RH BŪVE”. |
| Īstenošanas laiks | 01.10.2013. – 03.09.2014. |
| Projekta kopējais finansējums | Projekta kopējais finansējums 12 643,53 EUR ar PVN. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 6402,92 EUR, kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām. Krāslavas novada domes finansējums ir 711,44 EUR, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām un PVN - EUR 2194,33 apmērā. |
| Atbildīgā iestāde | Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv |
| Sadarbības iestādes | Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” www.kraslavaspartneriba.lv Robežnieku pagasta pārvalde |
| Kontaktinformācija | Projekta vadītājas: Aina Dzalbe un Gunta Ahromkina Tālr.: 65620286 E-pasts: gunta@kraslava.lv Mājas lapa: - www.kraslava.lv Adrese: Skuķu aprūpes centrs, Skuķi, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads |
| Darba laiks/Pieejamība | Atbilstoši institūcijas darba laika grafikam – pieejams pastāvīgi. |