| Projekta numurs un nosaukums | Projekts Nr. 11-030LL22-L413201-000004 ,,Brīvā laika dažādošana, izveidojot namu “Meža veltes”” |
| --- | --- |
| Īstenotājs | Dabas un tradicionalās kultūras atbalsta biedrība “Austrumu robeža” |
| Projekta mērķis | Rekonstruēt dabu reprezentējošo namu "Meža veltes" sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai - pasākumu, degustāciju, apmācību organizēšanai. |
| Projekta rezultāti | Dagdas novada mednieku kolektīviem, namā „Meža veltes”, ir iespēja rīkot izzinošus pasākumus kolektīvu medību organizēšanā, medījamo dzīvnieku aizsardzībā un vairošanā, izkopt un pilnveidot medību tradīcijas un medību ētiku. Izveidoto meža namu „Meža veltes” uztur un attīsta biedrība, lai nams kļūtu par vietējo iedzīvotāju pulcēšanās vietu, savdabīgu vides izglītības centru skolēniem, kā arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta īstenošanas rezultātā: - Tika rekonstruēta nama ēka – iekšdarbi, komunikāciju ierīkošana, izveidota krievu krāsns; - Tika uzlabota muzeja pieejamība apmeklētājiem, tajā skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; - Tika paplašināti nama darbības virzieni, degustācijas telpa, semināru/izstāžu zāle utt. Tiks veikti rekonstrukcijas iekšdarbi, lai varētu iekārtot un aprīkot virtuvi ar degustācijas iespējām, pasākumu - semināru telpa. Izveidojot namu, tika paplašināts darbības virziens, kas vērsts uz “Mednieku ciemata” veidošanu Ķepovā, kas ir kā papildinājums Ķepovas meža ekspozīcijas objektam, kas iepriecina ne tikai vietējos, bet arī kalpo par interesantu atpūtas objektu tūristiem. |
| Projekta aktivitātes | Nama „Meža veltes” vienkāršoto rekonstrukciju veica ZS „Auri: - Skursteņa un krievu krāsns izbūve; - Grīdas ieklāšana; - Sienu, griestu apdare; - Durvju uzstādīšana; - Elektroinstalācijas darbi; - Ūdensvada un kanalizācijas izbūve; |
| Īstenošanas laiks | 04.10.2011-31.12.2013. |
| Projekta kopējais finansējums | Projekta kopējais finansējums EUR 11288,94 ar PVN. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir EUR 10160,05 kas sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām. Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 1128,89, kas sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām. |
| Atbildīgā iestāde | Zemkopības ministrija www.zm.gov.lv |
| Sadarbības iestādes | Lauku atbalsta dienests www.lad.gov.lv Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” www.kraslavaspartneriba.lv Dagdas novada pašvaldība www.dagda.lv |
| Kontaktinformācija | Kontaktpersona: Inga Sergejeva Tālr.: +371 65629529; +371 20204548 E-pasts: kepovassn@dagda.lv; ingaserg@inbox.lv Mājas lapa: http://www.dagda.lv Adrese: „Pagastmāja”, Neikšāni, Ķepovas pag., Dagdas nov., LV-5676 |
| Darba laiks/Pieejamība | Pēc iepriekšēja pieprasījuma. |